國立暨南國際大學附屬高級中學購建固定資產計畫預算編製及執行控管作業程序說明表

| 項目編號 | I001-6 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 購建固定資產計畫預算編製及執行控管作業 |
| 承辦單位 | 主計室或權責單位 |
| 作業程序說明 | 一、購建固定資產計畫與預算之編製，依下列作業流程辦理： (一)業務單位應依規定時程提報隔一年度購建固定資產預算需求，敘明購建之緣由、項目及金額，其中屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產者，列為專案計畫(分為新興計畫及繼續計畫);其他零星購置或汰換設備，列為一般建築及設備計畫(政事型特種基金應配合業務計畫所需，優先歸於各該業務計畫項下，無法歸於特定業務計畫項下者，則列於一般建築及設備計畫項下)，應分別擬具計畫，並依下列規定辦理： 1.各項購建固定資產應詳予規劃評估，並依中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範辦理。 2.專案計畫應依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定辦理(作業基金比照辦理)。 3.新興重要公共工程建設應先行製作選擇方案及替代方案及其成本效益分析，並提供財源籌措及資金運用之說明。前開成本效益分析，應確實評估未來營運及維修成本支出等財源籌措之可行性。 4.重大公共建設計畫，應依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」及「公共建設工程經費編列估算手冊」規定辦理。 5.公共工程計畫，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理。 6.增購及汰換管理用公務車輛（專供承載員工為主要功能目的），依「中央政府各機關採購公務車輛作業要點」規定辦理 (二)主計室或權責單位應評估擬編計畫，是否依相關規定辦理，另應考量各計畫是否配合工程進度及實際執行能力編列預算，遇有疑義時，應請業務單位修正或補充說明後，由主計室或權責單位彙整購建固定資產計畫提報基金年度計畫與預算審核會議，俟審核通過後編製購建固定資產預算表，並依規定時程陳報主管機關： １.非營業特種基金： (1)申購非屬重要科技發展計畫項下單價500萬元以上科學儀器設備，應擬具申購單價500萬元以上經常性作業用儀器送審彙總表及送審表1份，依規定時程報主管機關。 (2)凡重大公共建設計畫、科技發展計畫、重要社會發展計畫，應依相關先期作業實施要點及「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之規定暨各相關審議機關之時程，擬具計畫依規定時程報主管機關，並以副本及附件抄送行政院公共工程委員會。 (3)非屬重大公共建設、科技發展及重要社會發展計畫之5,000萬元以上公共工程及房屋建築經費概算表3份依規定時程報主管機關，並依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之規定，擬具計畫報主管機關，並以副本及附件抄送行政院公共工程委員會。 (4)有關設置及應用電腦、增購及汰換管理用公務車輛、購建固定資產預算彙計表及附屬單位預算表，應比照上開營業基金規定辦理。 二、購建固定資產計畫預算之執行，依下列作業流程辦理： (一)各基金於年度中購建固定資產時應按下列程序辦理： 1.已編列預算且所辦理金額在預算額度範圍內： (1)已完成法定預算程序：應簽奉校長或授權代簽人核定後辦理。其中購置管理用公務車輛及作業基金購置500萬元以上科學儀器，涉及原編列預算項目變更，業務單位應敘明理由及變更項目，簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報主管機關，其中前者應核轉行政院核定;後者除特殊情形外，應於6月底前核轉行政院國科會審議。 (2)尚未完成法定預算程序： A、新興專案計畫、本年度編有一般建築及設備計畫預算而上年度未編列者，及政事型基金本年度於其他業務計畫項下新編購建固定資產預算者，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。預算如未能依預算法第51條期限完成審議，上開新興資本支出計畫之執行，準用預算法第54條規定，須先行辦理者，業務單位應敘明理由，簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報主管機關核定後辦理。 B、專案計畫已列明計畫內容、投資總額及各年度分配額，其整體計畫獲立法院審議通過者，得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數動支。 C、上年度編有一般建築及設備計畫，依上年度執行數動支。 ２.未及編列預算，或預算編列不足支應者，應敘明先行辦理之急迫性與必要性，並依下列程序辦理： (1)一般執行原則： A、年度進行中，為應業務需要必須於當年度辦理者，專案計畫得在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納；一般建築及設備計畫，得在當年度預算總額（不含保留數及奉准先行辦理數）內調整容納者，由基金自行依有關規定核辦。 但涉及房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋及宿舍、交通及運輸設備中之購置管理用公務車輛(含車種變更)，及增加國庫負擔者，均應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報由主管機關核轉行政院核定。 B、作業基金於年度進行中購建固定資產，其中涉及500萬元以上科學儀器，遇有原未編列預算、原編列預算項目變更或預算編列不足時，應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報主管機關，於6月底前核轉行政院國家科學委員會審議。 (2)一般建築及設備計畫（含政事型特種基金業務計畫項下之購建固定資產）經檢討無法在當年度預算總額（不含保留數及奉准先行辦理數）內調整容納者，除依前開一般執行原則所列項目應專案報由主管機關核轉行政院核定者外，其他項目金額在5,000萬元以下者，應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報由主管機關核定，超過5,000萬元者，應專案報主管機關核轉行政院核定。並均應補辦預算。 (3)尚未奉核定之專案計畫，如年度進行中，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，而必須於當年度舉辦者，應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報由主管機關核轉行政院核定，並應補辦預算。 (二)專案計畫於年度進行中，如因財務狀況欠佳，資金來源無著，或因情勢變遷，無法達成預期效益，經詳予檢討，認為應予緩辦或停辦者，應依下列程序辦理： 1.應在分期實施計畫及收支估計表表達。 2.原計畫係依相關規定送請行政院經建會審議者，應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報由主管機關核轉行政院核定，其餘計畫，應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報由主管機關核定。 3.奉准緩辦之計畫，其緩辦期限以2年為限，但經行政院專案核准者，得以5年為限。在期限內因財務狀況改善或實際需要，經檢討後須恢復繼續辦理者，仍應循緩辦之程序辦理。奉准停辦之計畫，如必須於以後年度辦理者，應依預算程序辦理。 (三)年度進行中，為配合業務需要，專案計畫須予修正者，依下列規定辦理： 1.不增加投資總額： (1)不影響原計畫目標能量者，簽奉校長或授權代簽人核定後辦理，但涉及補辦預算者，應報由主管機關代核定。 (2)減少原計畫目標能量者，應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報主管機關核定。 2.因計畫內容部分變更，或因外在因素，致增加投資總額： (1)增加金額在5億元以下者，簽奉校長或授權代簽人核定後辦理，但涉及補辦預算者，應報由主管機關代擬代判院稿核定。 (2)增加金額超過5億元且在20億元以下，或超過20億元但在原投資總額20%以內者，應擬具處理意見，簽奉校長或授權代簽人核准後，報主管機關核定。 (3)增加金額超過20億元且超過原投資總額20%者，應專案報由主管機關核轉行政院核定。但原計畫係依相關規定送請行政院經建會審議，或修正後達送請該會審議標準者，應先送請該會審議。 (4)凡同一計畫經2次以上（含2次）修正增加投資總額時，其修正增加投資金額之核算，應以最近1年（即過去12個月）累計變動預算金額為計算基準。 3.計畫修正涉及房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋、宿舍，與交通及運輸設備中之購置管理用公務車輛，及增加國庫負擔經費者，均應簽奉校長或授權代簽人核准後，專案報由主管機關核轉行政院核定。 4.計畫修正致當年度分年投資金額超過當年度預算部分，經依前3項之程序報奉核定後，得先行辦理，並應補辦預算，修正以後年度預算部分，循預算程序辦理。 (四)應補辦預算者，非營業特種基金1億元以上，應依規定簽奉校長或授權代簽人核准後，送請主管機關核轉行政院送立法院備查。 三、預算執行情形之檢討： (一)業務單位應就各計畫預算執行情形，按期編製報告，並詳予分析差異原因，其差異超過10%以上者，應提出改進意見，送由會計處（室）或權責單位彙總分析，擬具綜合之建議，視差異程度，適時提報業務會報或董（理）事會（管理委員會、管理會）檢討採取對策。 (二)業權基金每年應對以往年度完成且尚未達成原訂效益目標之專案計畫，檢討其產能利用與實際效益情形，並與原預訂目標比較分析差異原因，提出改進措施，簽奉校長或授權代簽人核准後，依規定期限陳報主管機關核轉行政院主計處（第二局、會計管理中心）、審計部及財政部備查。 (三)個別計畫或項目，於年度終了屆滿5年而未動用預算者，應即停止辦理，經檢討仍需辦理者，應循預算程序辦理。 |
| 控制重點 | 一、購建固定資產計畫與預算之編製： (一)提報購建固定資產計畫及預算時，應注意下列事項： 1.是否已敘明緣由、項目及金額等事項？ 2.專案計畫是否依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定辦理？ 3.新興重要公共工程建設是否先行製作選擇方案及替代方案及其成本效益分析，並提供財源籌措及資金運用之說明？ 4.重大公共建設計畫是否依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」及「公共建設工程經費編列估算手冊」規定辦理？ 5.公共工程計畫是否依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理？ 6.增購及汰換管理用公務車輛是否為專供承載員工為主要功能目的者，並依「中央政府各機關採購公務車輛作業要點」規定辦理？ 7.其他訂有預算共同項目編列作業規範者，是否依其規定辦理？ (二)購建固定資產計畫與預算，是否已按規定期間，函送主管機關審查並副知其他預算先期審議機關？ 二、購建固定資產計畫之執行： (一)預算執行時，應注意下列事項： 1.預算已完成法定預算程序者，擬執行之數額是否在預算額度內？購置管理用公務車輛及作業基金購置500萬元以上之科學儀器，涉及原編列預算項目變更，是否已依規定程序，報奉核定？ 2.預算尚未完成法定預算程序，擬先行辦理新興專案計畫、本年度編有一般建築及設備計畫預算而上年度未編列者，及政事型基金本年度於其他業務計畫項下新編購建固定資產預算者，是否已依規定程序，報奉核定？專案計畫之繼續計畫，擬執行之數額是否在已獲授權之原訂計畫額度或上年度執行數內？上年度編有一般建築及設備計畫，擬執行之數額是否在上年度執行數內且不超過本年度預算數？ 3.原未列預算或預算編列不足支應時，專案計畫是否檢討於同一計畫已列預算總額內調整容納，一般建築及設備計畫是否檢討在當年度預算總額內調整容納？如再有不足，是否已依規定報經主管機關或行政院核准先行辦理並補辦預算？其中涉及房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋、宿舍，交通及運輸設備中之管理用公務車輛，及增加國庫負擔是否已依規定程序，報奉核定？ (二)專案計畫之停辦或緩辦及修正計畫內容是否已依規定程序，報奉相關機關核定？ (三)預算執行情形是否定期檢討編製報告，並提送相關部門擬定對策？業權基金是否每年對以往年度完成且尚未達成原訂效益目標之專案計畫，檢討其產能利用與實際效益情形，並依規定期限報主管機關核轉主計處、審計部及財政部備查？ 三、凡應補辦預算者，是否已依規定編製「補辦預算明細表」，納入各基金附屬單位預算書中。另應補辦預算之購建固定資產之金額，非營業特種基金1億元以上，是否依規定送請主管機關核轉行政院送立法院備查。 四、重要公共工程建設及重大施政計畫是否將可行性分析報告(含選擇方案、替代方案及財源籌措暨資金運用之說明)送請主管機關核轉立法院備查。 |
| 法令依據 | 一、預算法第34條、第54條、第85條、第87條、第88條 二、中央政府各機關採購公務車輛作業要點 三、政府公共工程計畫與經費審議作業要點 四、政府公共建設計畫先期作業實施要點 五、國營事業長期計畫與年度預算配合作業實施要點 六、國營事業固定資產投資計畫編製評估要點 七、中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第6、7條 八、中央政府總預算附屬單位預算編製日程表 九、中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範 十、中央政府附屬單位預算執行要點第11點、第21點、第25點、第29點、第34點、第35點、第39點、第40點 |
| 使用表單 | 一、購建固定資產計畫 二、購建固定資產預算表 |

國立暨南國際大學附屬高級中學購建固定資產計畫預算編製控管作業流程圖

國立暨南國際大學附屬高級中學購建固定資產計畫預算執行控管作業流程圖

國立暨南國際大學附屬高級中學校務基金內部控制制度自行評估表

年度

自行檢查單位：主計室或權責單位

作業項目：購建固定資產計畫預算編製及執行控管作業

檢查日期：  年  月  日

| 檢查重點 | 自行檢查情形 | 檢查情形說明 |
| --- | --- | --- |
|  | 符合 | 未符合 |  |
| 一、作業流程有效性 |  |  |  |
| (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 |  |  |  |
| (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 |  |  |  |
| 二、購建固定資產計畫預算編製控管作業 |  |  |  |
| (一)業務單位所提預算需求，是否已列明緣由、項目及金額等事項。 |  |  |  |
| (二)專案計畫，是否依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定辦理。 |  |  |  |
| (三)新興重要公共工程建設是否先行製作選擇方案及替代方案，及其成本效益分析，並提供財源籌措及資金運用之說明。 |  |  |  |
| (四)重大公共建設計畫及公共工程計畫是否依相關規定辦理。 |  |  |  |
| (五)其他訂有預算共同項目編列作業規範者，是否依其規定辦理，並按規定期間，函送主管機關審查並副知其他預算先期審議機關。 |  |  |  |
| 三、購建固定資產計畫預算執行控管作業 |  |  |  |
| (一)辦理金額是否在預算額度範圍內；倘預算未能完成法定程序，依規定是否得予執行，或已依規定程序報准執行。 |  |  |  |
| (二)未及編列預算，或預算編列不足支應者，是否確具急迫性與必要性，並循程序報核。 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |

填表人：              複核：                單位主管：

國立暨南國際大學附屬高級中學校務基金內部控制制度自行評估表

年度

自行檢查單位：業務單位

作業項目：購建固定資產計畫預算編製及執行控管作業

檢查日期：  年  月  日

| 檢查重點 | 自行檢查情形 | 檢查情形說明 |
| --- | --- | --- |
|  | 符合 | 未符合 |  |
| 一、作業流程有效性 |  |  |  |
| (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 |  |  |  |
| (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 |  |  |  |
| 二、購建固定資產計畫預算編製控管作業 |  |  |  |
| (一)專案計畫，是否依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定辦理。 |  |  |  |
| (二)新興重要公共工程建設是否先行製作選擇方案及替代方案，及其成本效益分析，並提供財源籌措及資金運用之說明。 |  |  |  |
| (三)重大公共建設計畫及公共工程計畫是否依相關規定辦理。 |  |  |  |
| (四)其他訂有預算共同項目編列作業規範者，是否依其規定辦理。 |  |  |  |
| 三、購建固定資產計畫預算執行控管作業 |  |  |  |
| (一)未及編列預算，或預算編列不足支應者，是否確具急迫性與必要性，並循程序報核。 |  |  |  |
| (二)繼續計畫是否逐年按財務狀況、資金來源、外在情勢及預期效益等因素，重新評估是否須緩辦、停辦或修正內容。 |  |  |  |
| (三)是否就各計畫預算執行情形，按期編製報告，並詳予分析差異原因。 |  |  |  |
| (四)業權基金以往年度完成且尚未達成原訂效益目標之專案計畫，是否檢討其產能利用與實際效益情形，並與原預訂目標比較分析差異原因，提出改進措施。 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |

填表人：              複核：                單位主管：

# Text boxes

I001-6

I001-6